Bierutów, dnia 05.04.2019 r.

IR.2714.13.2.2019.JP

Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) zwracamy się z prośbą o złożenie  oferty cenowej na zadanie pn.: Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu oraz na jej podstawie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz stołówki obsługującej przedszkole i szkołę oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację budowy.

- ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto i Gmina Bierutów, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, woj. dolnośląskie tel. 071 314 62 51, fax. 071 314 64 32, www.bip.bierutow.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu oraz na jej podstawie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz budynku stołówki obsługującej przedszkole i szkołę na działce o nr ew. 74 AM 22, położonej w obrębie miasta Bierutów przy ul. Słowackiego. Działka przeznaczona pod w/w inwestycję jest własnością Miasta i Gminy Bierutów.

- Teren planowanej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutów. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Wstępna koncepcja zagospodarowania działki nr 74 AM 22 winna określić możliwości realizacji i funkcjonowania w jej granicach planowanych do budowy obiektów tj. budynku przedszkola i budynku stołówki;

- Przedszkole przewiduje się jako obiekt dla min. 12 oddziałów (max. 15 oddziałów) dla min. 300 – max. 350 dzieci oraz jednego oddziału żłobkowego z osobnym wejściem;

- Dopuszcza się umieszczenie pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych obsługujących przedszkole w budynku szkoły,

- Budynek stołówki powinien obsługiwać przedszkole i szkołę dla 600 dzieci;

- Wstępna koncepcja powinna obejmować budowę przedszkola wraz z łącznikiem (korytarzem) bezpośrednio z budynku przedszkola do budynku szkoły 
i budynkiem stołówki (bez kuchni) dla przedszkola i Szkoły Podstawowej;

- W budynku przedszkola należy zaprojektować kuchnię;

- Należy uwzględnić etapowanie robót, przewidujące wykonanie odrębnie dwóch etapów inwestycji, tj. etap I - budowa przedszkola i etap II – budowa stołówki;

- Komunikacja – wjazd od ulicy Słowackiego przy drodze powiatowej nr 1463D wraz z miejscami postojowymi,

- Jako priorytetowy traktuje się budynek przedszkola wraz z niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturą.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz budynku stołówki obsługującej przedszkole i szkołę (w tym koncepcji):

- zakres prac projektowych obejmować będzie:

- udział w spotkaniach roboczych służących wypracowaniu koncepcji spełniającej oczekiwania zamawiającego,

- opracowanie na mapie do celów projektowych wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu w szczególności w zakresie budowy ciągów pieszych i parkingów, rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne w szczególności 
w zakresie rozwiązań technicznych, rozkładu pomieszczeń, oraz wizualizacją elewacji budynków w dwóch wariantach, w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy obejmującej w szczególności:

- budynek przedszkola (min. 12, max. 15 oddziałów) wraz z jednym oddziałem żłobkowym,

- kuchnia w budynku przedszkola,

- budynek stołówki (bez kuchni),

- łączniki: budynku przedszkola z budynkiem stołówki, istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z budynkiem stołówki, budynku przedszkola z budynkiem istniejącej szkoły,

- komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe,

- obszary zieleni,

- oświetlenie terenu,

- media;

- szacunkowy koszt realizacji inwestycji z podziałem na poszczególne grupy kosztów,

- opracowanie badań geotechnicznych;

- projekt budowlano – wykonawczy budynku przedszkola i budynku stołówki składać się będzie z następujących części:

- architektura budynków,

- konstrukcja budynków

- aranżacja i wyposażenie wnętrz (meble, sprzęt, itp.),

- instalacje elektryczne oraz instalacja odgromowa,

- instalacje sanitarne,

- sieci i przyłącza do budynku przedszkola i budynku stołówki,

- pozostałe opracowania: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znaków informacyjnych dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego ogólna charakterystyka obiektu opisująca w sposób skrócony przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym zezwoleń na wejście w teren, decyzji środowiskowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,

- opracowanie przedmiarów robót (kosztorysów ślepych) i kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad inwestycją wykonywaną 
w oparciu o dokumentację wymienioną powyżej, min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane w ilości min. 3 wizyt na budowie/radzie budowy każdego projektanta, przy czym w ilości 3 wizyt na budowie/radzie budowy nie wlicza się pobytów projektanta/projektantów wynikających z błędów projektowych lub nieścisłości w dokumentacji projektowej. W przypadku potrzeby większej ilości wizyt na budowie, niż wskazano w ofercie  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego, wg odrębnej umowy, przy czym koszt jednej wizyty na budowie/radzie budowy nie może przekroczyć 0,2% wartości przedmiotu umowy,

- konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty,

- trzykrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – wykonana w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Miasto i Gminę Bierutów,

- odpowiadanie na pytania dot. dokumentacji projektowej zadawane przez startujących w przetargu na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w Prawie zamówień publicznych,

- odpowiedzi na pytania oraz przygotowywanie dokumentów żądanych przez instytucję, gdy Zamawiający będzie składał wnioski o dofinansowanie i udzielał uzupełnień w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia,

- przekazywanie na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o stanie  zaawansowania prac.

- Przedmiotem zamówienia jest również przekazanie praw autorskich do 
w/w dokumentacji zamawiającemu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas postępowania przetargowego na roboty budowlane i podczas realizacji.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów
i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa 
w art. 30 ust. 1, 3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń „równoważnych” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane z podziałem na budynek przedszkola oraz budynek stołówki.

- Przedmiot zamówienia składa z opracowań w następującej ilości egzemplarzy:

- Koncepcja – 1 egz.,

- Projekty budowlane sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1129) – 6 egz. w formie drukowanej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD – pliki typu JPG, PDF, DOC (2 egz. dla Starostwa Powiatowego + 4 egz. dla Zamawiającego, w tym 2 egz. z oryginalnymi pieczątkami organów wydających pozwolenie na budowę), zaopatrzony 
w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia,

- Ostateczna decyzja pozwolenie na budowę,

- Projekty wykonawcze dla każdej z branż – 4 egz. w formie drukowanej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki typu JPG, PDF),

- Przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1129) – 3 egz. w formie drukowanej oraz 1 egz. w wersji  elektronicznej  na płycie CD, możliwej do odczytania przez program kosztorysowy NORMA lub inne równorzędne,

- Kosztorysy inwestorskie (szczegółowe i uproszczone)  wykonane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych  kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) – 3 egz. w formie drukowanej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej  na płycie CD, możliwej do odczytania przez program kosztorysowy NORMA lub inne równorzędne,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) – 2 egz. 
w formie drukowanej i 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD (edytor tekstu WORD, arkusz kalkulacyjny EXEL, pliki PDF),

- Wykonanie dokumentacji geologicznej – 6 egz. (w tym 4 egz. do złożenia
w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy),

- Dostarczenie mapy do celów projektowych w formacie dxf. lub dwg. – 
1 egz.,

- Złożenie w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (w imieniu Zamawiającego),

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów
i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 30 ust. 1, 3 ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń „równoważnych” oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,

- pomoc w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy, tj. współudział przy redagowaniu odpowiedzi na pytania dot. dokumentacji w toku postępowania, współudział w ocenie ofert równoważnych,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych wskutek tych robót,

- udziału w naradach technicznych,

- wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa budowlanego, tj.:

- wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,

- żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych 
w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja nie narusza praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa autorskie i pokrewne do dokumentacji nie są ograniczone 
w zakresie objętym niniejszą umową.

- Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz własność nośników, na których została utrwalona.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej nie jest ograniczone ani terytorialnie ani czasowo i następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, cyfrowo,

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

- publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnienia 
w Internecie),

- publicznego wykonania i/lub odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, użyczania.

- Termin realizacji umowy:

- 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu koncepcji do zatwierdzenia,

- do dnia 30.09.2019 r. – przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy;

- do dnia 30.11.2019 r. – przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100%

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek przedkładając oświadczenie o spełnieniu warunków – wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek przedkładając oświadczenie o spełnieniu warunków – wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia;

- Zdolności technicznej lub zawodowej;

Określenie warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. jedną usługę odpowiadającą rodzajowi przedmiotu niniejszego postępowania, tj. usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy obiektu pełniącego funkcję przedszkola, żłobka lub szkoły, z określeniem wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana wraz z dokumentem poświadczającym, że wskazana usługa została wykonana z należytą starannością – wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

- formularz propozycji wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania,

- oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

- Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

  - Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji przedmiotu zamówienia;

  - Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto wraz z obowiązującym podatkiem vat za całość zamówienia cyfrowo i słownie biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

  - Cena oferty podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić będzie łączną cenę za usługę i inne świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia;

  - Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających 
z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością;

  - Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy 
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- Propozycja cenowa winna być złożona w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12,  56-420 Bierutów, w sekretariacie urzędu, do dnia 08.05.2019 r., w formie pisemnej, na dołączonych formularzach,

- Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu oraz na jej podstawie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz stołówki obsługującej przedszkole i szkołę oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację budowy,

- Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są :

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Maciej Rębielak – Podinspektor ds. infrastruktury i budownictwa – Referat Infrastruktury i Rozwoju

e-mail: infrastruktura@bierutow.pl

Telefon: (71) 3146251, fax: (71) 3146432

- w sprawach dotyczących organizacji zapytania ofertowego:

Joanna Płóciennik – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju – pok. nr 3

e-mail: przetargi@bierutow.pl

Telefon: (71) 3146251, fax: (71) 3146432

- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Urząd Miejski 
w Bierutowie informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;

- przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela,

(tylko, jeśli ma zastosowanie – nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe)

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: sekretarz@bierutow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd 
w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z ustawą 
o dostępie do informacji publicznej;

- Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej – dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały czas trwania umowy. Po tym czasie dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego;

- posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych;

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych jest fakultatywne;

- w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymywanie informacji wykonanie umowy;

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Istotne warunki zamówienia:

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia;

- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena;

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane 
w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski;

- Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę;

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;

- Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę;

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym;

- Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny;

- Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe;

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, 
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Załączniki:

  - Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  -  załącznik nr 2;

  - Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat zgodnych
z wymogami zamawiającego – załącznik nr 3;

  - Wzór ogólnych warunków umowy – załącznik nr 4 (odrębny załącznik).

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego –

Formularz ofertowy

województwo: ………………………….

powiat: .……………………………….…

REGON: ……………………………..…..

NIP: ………………………………………

Osoba do kontaktu ……………………..

Tel. ……………,fax. …………………….

Tel. kom. …………………………………

e-mail …………………………………….

MIASTO I GMINA BIERUTÓW

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutów

OFERTA

# Ja (my) niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz .........................................................................................................................

stosownie do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu oraz na jej podstawie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz stołówki obsługującej przedszkole i szkołę oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację budowy – nr sprawy: IR.2710.13.2019.JP oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie 
z opisem przedmiot u zamówienia i na warunkach płatności określonych w Zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy, za cenę umowną brutto:

cena netto: …………………………………….zł

podatek VAT: …………………………………zł

cena brutto: ……………………………………zł

słownie brutto ……………………………………………………………………..zł

- Termin wykonania usługi:

- 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy – przekazanie Zamawiającemu koncepcji do zatwierdzenia,

- do dnia 30.09.2019 r. – przekazanie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku 
o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy,

- do dnia 30.11.2019 r. – przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4 do zapytania).

- W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

- Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, ceny nie będą podlegać zmianie, a oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, akceptujemy wskazany czas związania ofertą.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń 
z zamawiającym jest: .................................................................., tel. .................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

Bierutów, dnia ……………. .2019 r.

…………………………             Podpis osoby uprawnionej

______________________________

* niepotrzebne skreślić

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego –

Oświadczenie wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Nazwa zadania:

Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu oraz na jej podstawie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz stołówki obsługującej przedszkole i szkołę oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację budowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT:

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów – zgodnie z warunkiem określonym w zapytaniu ofertowym;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w zapytaniu ofertowym;

- zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w zapytaniu ofertowym.

.......................... dnia ....................

...........................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego –

Wykaz usług

Nazwa zadania:

Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu oraz na jej podstawie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz stołówki obsługującej przedszkole i szkołę oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację budowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

| L.p. | Nazwa zadania oraz podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane | Wartość usługi (w zł brutto) | Data realizacji usług oraz miejsce ich wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. |
| 1. | Nazwa zadania: ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane ……………………………………………… ……………………………………………… | Wartość zadania: …………..………….. | od ……………………… (dzień-miesiąc-rok) do …………………………… (dzień-miesiąc-rok) …………………………… |
| 2. | Nazwa zadania: ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane ……………………………………………… ……………………………………………… | Wartość zadania: …………..………….. | od ……………………… (dzień-miesiąc-rok) do …………………………… (dzień-miesiąc-rok) …………………………… |

.......................... dnia ....................

...........................................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy